## Slide 1: Migros Tycoon – Mein Roblox-Abschlussprojekt
Finn Domeisen API-2, Abschlussprojekt 2025

## Slide 3: Thema
Thema des Projekts Entwicklung eines eigenen Roblox-Spiels, in dem man eine Migros-Filiale aufbauen kann. Es handelt sich um ein klassisches Tycoon-Spiel mit Fokus auf Gameplay, Struktur, Benutzeroberfläche und Atmosphäre.

## Slide 4: Ziele
Ein vollständig funktionierendes Tycoon-Spiel erstellen
Lua-Skripting lernen und anwenden
Die typischen Elemente einer Migros-Filiale integrieren
Benutzerfreundliches UI gestalten
Sounds, Ladebildschirm, Tutorial und 3D-Modelle einbauen
Projekt auf GitHub dokumentieren

## Slide 5: Erreichte Zwischenziele (Meilenstein 1)
Grundlagen und Vorbereitung:
Tutorials, Artikel und Videos studiert
Roblox-Account erstellt
Plattform-Verständnis aufgebaut
Map gestaltet mit Umgebung, Rand, Häusern und Spawnpunkt
Tycoon-Plätze verteilt
Erster Dropper + Geldsystem + UI integriert
Blender installiert

## Slide 6: Erreichte Zwischenziele (Meilenstein 2)
Gameplay-Logik und Inhalte:
Kaufbare Objekte mit Reihenfolge
Migros-Modelle aus AI generiert und eingebaut (Ice Tea, Energy, etc.)
Soundeffekte für Kauf, Abgabe usw. hinzugefügt
Ladebildschirm mit Animationen und Fortschrittsbalken
Tutorial-Slideshow mit Erklärfunktionen für neue Spieler

## Slide 7: Erreichte Zwischenziele (Meilenstein 3)
Test & Kontrolle:
Funktionen mehrfach getestet
UI überarbeitet
Animierte Türen, Lichter, Spawn-Logik
Fortschrittsreihenfolge (Dependency-System) für Upgrades
Spielstruktur aufgeräumt (Models, Scripts, Assets)
Projekt dokumentiert, Change-Log gepflegt

## Slide 8: Live-Demonstration (Intro)
Jetzt zeige ich euch mein Spiel live...
Ladebildschirm
Tutorial Slides
Tycoon wählen
Kaufen und Upgraden
Dropper beobachten
Cash sammeln

## Slide 9: Live-Demo (weitere Punkte)
Sounds beim Kauf & Sammeln
3D-Modelle von Migros-Produkten
Benutzeroberfläche für Geldanzeige
Laufanimation mit Shift
Sliding-Door in Aktion
Spawn-Verhalten für neue Spieler

## Slide 10: Was lief gut?
Positiv:
Lua-Grundlagen schnell gelernt
ChatGPT als permanente Hilfe genutzt
Alles funktioniert technisch
UI ist sauber und responsive
Projektstruktur auf GitHub sehr sauber

## Slide 11: Was lief schlecht?
Herausforderungen:
Anfangs war Lua-Syntax verwirrend
Debugging bei Collector/Conveyor war aufwändig
Die Reihenfolge der Buttons war tricky
Modell-Importe brauchten manchmal viele Versuche
Dokumentation wurde teilweise nachträglich erstellt

## Slide 12: Fazit
Ich habe extrem viel gelernt (Lua, Roblox Studio, Strukturierung)
Kreativität und Planung war entscheidend
Das Spiel ist spielbar, unterhaltsam und individuell
Ich bin stolz auf die technische Umsetzung & Designs
Würde es wieder so machen und evtl. noch weiterentwickeln

## Slide 13: Quellenverzeichnis / Abspann
Roblox Developer Hub (developer.roblox.com)
W3Schools Lua Basics
ChatGPT (OpenAI)
YouTube Tutorials: AlvinBlox, TheDevKing
GitHub Projekt: github.com/finndomeisen/Abschlussprojekt_2025_API-2_findom_Board_Migros-Tycoon
AI-Tools für Bild-zu-3D: Meshy.ai, Magnific.ai
Soundquellen: freesound.org / eigene Aufnahmen

## Slide 14: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!